**TIẾN ĐỘ HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM GỬI NHẬN VĂN BẢN CỦA TỈNH UỶ**

**2370-CV/VPTU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả** | **Tình hình chỉnh sửa** |
| 1 | Thu hồi ý kiến ( chức năng mới ) | Người sử dụng có quyền thu hồi ý kiến của mình, nếu thu hồi sẽ có lý do | Đã hoàn thành |
| 2 | Chức năng xử lý | Thêm cột người xử lý | Đã hoàn thành |
| 3 | Mẫu dấu | Hiển thị thêm tên cơ quan, thời gian đóng dấu bên phải mẫu con dấu | Đang xử lý |
| 4 | Cấp cơ quan | Quyền thêm sửa xoá | Đã hoàn thành |
| 5 | Chức năng phân quyền | Phân xử lý hàng loạt văn bản, lần chuyển tiếp sẽ không chuyển các văn bản đã được gửi trước đó | Đã hoàn thành |
| 6 | Văn bản đi điện tử | Chỉ xuất hiện 1 trạng thái, không xuất hiện nhiều trạng thái trùng | Đã hoàn thành |
| 7 | Lotus note | Thêm chức năng chuyển vb đi-đến trong phân tra cứu qua hệ điều hành lotus note | Đang xử lý |
| 8 | Chức năng Theo dõi | chức năng thêm cán bộ chỉ thấy người trong đơn vi | Đã hoàn thành |
| 9 | Chức năng tạo nhóm mới | Tạo nhóm nhiều danh sách cán bộ nhưng khi ghi nhận chỉ có 1 người | Đã hoàn thành |
| 10 | Chức năng tải file | Chế độ tải file và giữ nguyên tên file | Đã hoàn thành |
| 11 | Chức năng VBLQ | Điều chỉnh lại hiển thị các văn bản của đơn vị mà tài khoản thuộc đơn vị đó, hiện nay chỉ hiện thị văn bản VPTU | Đã hoàn thành |
| 12 | Văn bản đến | Kiểm tra lại chức năng trùng, nhiều văn bản trùng | Đã hoàn thành |
| 13 | Văn bản đi  | " Chờ gửi đi" Thêm thể loại CV-BC-QĐ-Quydinh | Đã hoàn thành |
| 14 | Lịch công tác ( App Mobile ) | Hiện thị các thông tin lịch công tác " hôm nay" " trong tuần" trên các nền tảng web - mobile | Đang xử lý( 10/04/2023 ) |
| 15 | Thống kê | Hiển thị văn bản đi - đến: số văn bản , ngày văn bản mới nhất lên trên cùng | Đã hoàn thành |
|  |  | Xuất excel mẫu 1: Đổi thành Xuất báo cáo cá nhân Mẫu 2: Xuất báo cáo lưu trữ | Đã hoàn thành |
| 16 | Văn bản đã phát hành | Khắc phục các văn bản đã xoá không hiển thị nội dung | Đã hoàn thành |

* **Khó khăn, vướng mắc**

Ở yêu cầu số 3 xử lý chức năng ký số, Công ty đang tiến hành xử lý. Tuy nhiên có mốt số vấn đề: Đã liên lạc với bên Ban Cơ Yếu Chính Phủ để xin điều chỉnh lại DLL "VGCACrypto.dll" ký số tuy nhiên vẫn chưa được phản hồi.

Ở các yêu cầu số 7 việc hiệu chỉnh yêu cầu này được phát sinh so với sự thống nhất giữa hai bên lúc ban đầu. Nên Công ty cũng cần thêm thời gian ghi nhận ý kiến, phối hợp cùng cán bộ Phòng Cơ yếu - VPTU để hoàn thiện hiệu chỉnh phần mềm (dự kiến hoàn thành ngày 20/4/2023).

**TIẾN ĐỘ HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM GỬI NHẬN VĂN BẢN CỦA TỈNH UỶ**

**3089-CV/VPTU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mô tả** | **Tình hình chỉnh sửa** |
| 1 | Văn bản đi | Hiển thị tên người đang xử lý, không phải hiển thị tên người soạn thảo  | Đang xử lý( 10/5/2023 ) |
| 2 | Theo dõi -> Thêm cán bộ | Ẩn các đơn vị khác, chỉ hiển thị trong nội bộ | Đang xử lý( 10/5/2023 ) |
| 3 | Cây luân chuyển | Hiển thị ý kiến trên cây luân chuyển của văn bản đi | Theo trong hình là sử dụng, chức năng phiếu trình, không phải sử trình văn bản xử lý |
| 4 | Chuyển văn bản đến | Một số văn bản đến khi chuyển tới nơi người nhận, muốn xử lý tiếp nhưngkhông thấy trong phần “Xử lý văn bản” đến để xử lý tiếp  | Đang xử lý( 10/5/2023 ) |
| 5 | Cây luân chuyển – Chỉ đạo điều hành | Điều chỉnh lại cây luân chuyển, không đúng với việc giao nhiệm vụ | Đang xử lý( 10/5/2023 ) |
| 6 | Khắc phục- Chỉ đạo điều hành | Lỗi 500 Internal Server Error, trên 1 số tài khoản | Đang xử lý( 10/5/2023 ) |
| 7 | Chỉ đạo điều hành | Hiển thị thông báo mới khi có tác vụ mới thực hiện | Chức năng mới |
| 8 | Chỉ đạo điều hành | Hiện nay các tài khoản được set quyền xem các nhiệm vụ của đơn vụ mìnhchưa thể xem được các nhiệm vụ  | Đang xử lý( 10/5/2023 ) |

**TIẾN ĐỘ HIỆU CHỈNH 12 TRANG ĐẢNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **YÊU CẦU HIỆU CHỈNH** | **TIẾN ĐỘ** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan ban hành: cho người dùng có thể tự nhập | Hoàn thành | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 2 | Văn bản của ban nào sẽ hiển thị riêng của ban đó trên hệ thống | Hoàn thành | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 3 | Thêm chức năng gỡ tin bài, người xuất bản có quyền chỉnh sửa hoặc trả lại | Hoàn thành | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 4 | Xuất nội dung bài viết trong file báo cáo | Đang xử lý | Tiếp nhận ngày 08/03/2023 |
| 5 | Làm sơ đồ menu giống trang thái nguyên | Đang xử lý ( Bổ sung sau ) | Tiếp nhận ngày 08/03/2023 |
| 6 | Thanh menu luôn hiển thị khi lên xuống | Đang xử lý | Tiếp nhận 08/03/2023 |
| 7 | Chỉnh sửa lại cây chuyển xử lý đăng tin bài | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 8 | Phân quyền cho tất cả mọi người đều có thể soạn tin | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 9 | Tin nào được chuyển tới sẽ có chữ "new" | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 10 | Cờ đảng ở phần bố cục giao diện bị sai | Hoàn thành | Tiếp nhận 23/03/2023 |
| 11 | Người xuất bản có quyền soạn tin và đưa bài viết lên, không cần duyệt | Đang xử lý( 25/04/2023) | Tiếp nhận 23/03/2023 |

* **Khó khăn, vướng mắc**

Hiện tại về phần giao diện và chức năng phần mềm, bên phía công ty sẽ cố gắng hoàn thiện cho người dùng. Ngoài ra, các yêu cầu chỉnh sửa ở ngoài, bên phía công ty sẽ ghi nhận và bổ sung sau khi trang được sử dụng chính thức.